###### Söz. Ek-2: Teknik Şartname (İş Tanımı)

[Teknik şartnamenin (iş tanımının) amacı, yürütülecek proje kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetleri ve yapılacak işleri net bir şekilde tanımlamak, teklif verme aşamasında yüklenicilere verecekleri teklifin mahiyeti hakkında bilgi vermek, teklifçileri yönlendirmek ve proje uygulaması esnasında yüklenicinin başvuracağı referansı olarak hizmet etmektir. Teknik Şartname, ihale dosyasına dahil edilir ve ihale sonucunda imzalanan sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olur.

Teknik Şartnamenin tam olarak hazırlanması, projenin nihai başarısı için çok önemlidir. Düzgün bir şekilde hazırlanmış Teknik Şartname projenin doğru bir biçimde tasarlanmasını, çalışmanın öngörülen takvim dahilinde yapılmasını ve kaynakların israf edilmemesini sağlar.]

İŞ TANIMI (TEKNİK ŞARTNAME) STANDART FORMU                           	          (Söz. EK:2a)

(Hizmet Alımları için)

Sözleşme Adı: Adana’da İşlemeler Dijital Dünyaya Birlikte Adım Atıyor

Referans no   : TR62/15/ÜRET/0021

İş Tanımı’nda, proje yürütücüsü, teklif vermek isteyenler için proje ile ilgili temel bilgileri ve yapılmasını istediği hizmete dair bilgileri aşağıdaki başlıklara uygun olarak verir.

1.	ARKA PLAN

1.1.	Projeniz hakkında genel bilgi

Projenin amacı, Adana’da bulunan ticari ve sanayi işletmelerinin yenilikçilik kapasitelerini artırarak ilin ekonomik gelişimine katkı sağlamaktır.

Bu doğrultuda;

Adana Ticaret Odası ve Adana Sanayi Odası’nda üye kayıt ve arşiv işlemlerinin dijital ortama aktarılması sonucu odaların üyelerine sunduğu hizmet kalitesinin geliştirilmesi

Odalara kayıtlı işletmelerin tanıtım bilgilerini kurulacak platformdaki sayfalarına ekleyerek iş kapasitelerinin gelişmesi, e – ticaret yapabilmeleri ve ortak Ar-Ge çalışmaları için bir araya gelmelerinin sağlanması

Platformda işletmelerin açık işler listesi yayınlaması sonucu işsizler için bir başvuru noktası olması, kentteki yüksek işsizliğin azaltılmasına katkı yapılması hedeflenmektedir.

1.2.	Sözleşme Makamı: Adana Ticaret Odası 1894 yılında kurulmuş olup ilin ilk kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarındandır.  Adana Ticaret Odası, yaklaşık 25.000 üyesiyle bölgenin en güçlü kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşudur. Adana Ticaret Odası, Adana’nın ve çevresinin kalkınmasına dönük pek çok projede yer almış olup bu konuda yeterli deneyim ve birikime sahiptir. Adana Ticaret Odası bu projeyi Adana Sanayi Odası ile ortak olarak yürütecektir.

2.	SÖZLEŞME HEDEFLERİ

2.1	Hizmet sağlayıcıdan beklenen sonuçlar

- 1 Adet Tarama ve İndeksleme Hizmeti

(Bu bölümde bu sözleşme kapsamında yer alan işlerin beklenen sonuçları ile ulaşılacak hedefler yazılacaktır.)

3.	İŞİN KAPSAMI

3.1.	Genel

Adana Ticaret Odası bünyesinde yer alan Adana Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescili yapılan üyeler faaliyet alanına ve tercihlerine göre Adana Ticaret Odası ve/veya Adana Sanayi Odası'na kayıt yaptırmaktadırlar. Adana Ticaret Odası bünyesinde faaliyet gösteren Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından arşivlenen tescil evraklarına Adana Sanayi Odası personelinin erişimi fiziki şartlar nedeniyle mümkün değildir. Bu olumsuzluk sebebiyle de Adana Sanayi Odası üyelerinin bilgilerinin güncelliğinin devamlılığı sağlanamamaktadır.

Bu proje kapsamında 1 (bir) milyon tescil evrakı, elektronik arşive hizmet sağlayıcı tarafından temin edilecek 6 (altı) çalışan ile proje süresince taranıp indekslenecek ve geliştirilecek olan web tabanlı arayüz yardımıyla herhangi bir uzak noktadan hem ATO hem de ADASO personelinin üye tescil evraklarına erişimi sağlanacaktır. Bu durum özellikle ADASO üyelerinin tescil bilgilerinin güncel kalmasına ve dolayısıyla güvenilirliğine katkı sağlayacaktır. Oluşturulacak e-Arşiv ve tasarlanacak web arayüzü ile projenin genel amaçları ve hedefleri düşünüldüğünde projeye önemli katkılar sağlayacaktır.

Ayrıca geliştirilecek bu web arayüzü daha önce bahsedildiği üzere üye firma yetkilisinin kullanımına sunulan içerik yönetim sistemi ile entegre edilerek üye firma yetkilisinin kendi firmasına ait e-Arşiv e hızlı ve güvenilir bir şekilde ulaşmasına olanak sağlayacaktır.

Ek olarak projenin tamamlanmasından sonra üyelerin tescil evraklarının e-Arşiv’e aktarımı Oda kaynaklarıyla sürdürülerek projenin amaçladığı hedeflerin devamlılığı sağlanacaktır.

3.2.	Detaylı faaliyetler listesi

Bu proje ile ADANA TİCARET ODASI (ATO) bünyesinde bulunan ADANA TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ arşivindeki evrak ve dosyaların, arşivcilik standartlarına uygun olarak tasnifi, ayıklama işlemlerinin yapılması, bu evraklardan önem arz edenlerinin uygun teknoloji ürünleriyle taranarak bilgisayar ortamına aktarılmasını, saklama ve geri getirim araçlarının hazırlanmasını, niteleme alanlarının bilgisayar ortamına kayıt edilmesini, bu evrak ve dosyaların hizmete/sunuma hazır hale getirilmesini sağlamaktır. TARAFLAR : Bu şartname metninde, Adana Ticaret Odası Başkanlığı (TİCARET ODASI), şartname kapsamındaki konuları yürütmekle görevli firma (YÜKLENİCİ) olarak anılacaktır.

KAPSAM

- Bu proje ATO bünyesindeki Adana Ticaret Sicili Müdürlüğü arşivinde bulunan ve ATO tarafından belirlenen üyelere ait 1.000.000 adet sayfanın taranmasını ve indekslemesini,

- Elektronik Arşivin hazırlanmasında ve görüntülenmesinde ihtiyaç duyulan, Tarama ve İndeksleme Modülü ile Elektronik Arşiv Görüntüleme ve Çıkartma Modülünün geliştirilmesini,

- Proje ile ilgili eğitim ve destek hizmetlerinin verilmesini içerir.

AMAÇ

Bu proje; Fiziki ortamdaki belge, dosyaları ve elektronik ortamdaki belgeleri güvenli ve sistematik bir şekilde arşivlemeyi, hızlı ve güvenli ulaşımı, bilgi ihtiyacını karşılamada fiziki belgeye bağımlılığı azaltmayı amaçlar.

GENEL ÖZELLİK VE İSTEKLER

    - Eğitim ve Teknik Destek

Proje süresince Ticaret Odası tarafından görevlendirilen yeteri kadar personel eğitim ve gözetim amacıyla iş süresince çalışmalara nezaret edecektir.

    - Ekipman

- ATO, doküman tarama ve indeksleme işini yapmak için gerekli olan bilgisayar, tarayıcı ve diğer donanımları temin edecek ve çıkabilecek her türlü bakım, onarım ve teknik desteği kendisi sağlayacaktır.

- Bu proje kapsamında tarama ve indeksleme işlemini yapacak 6 (altı) iş istasyonu kurulması planlanmıştır. ATO yine bu proje kapsamında alımı yapılacak olan 6 (altı) bilgisayar ve 6 (altı)  yüksek hızlı tarayıcıyı Yükleniciye tahsis edecektir. Eğer Yüklenici 6(altı)’dan fazla iş istasyonu kurmak isterse, kuracağı her iş istasyonu için gerekli olan bilgisayar, tarayıcı ve diğer donanımları kendisi temin edecektir.

- Yüklenici proje kapsamında Ticaret Odasının yükümlüğünde olan ihtiyaçları (raf, masa, sandalye, mekan vb.) miktar ve niteliğini belirtir ihtiyaç listesini işe başlamadan en az 1 (bir) hafta öncesinde kurum yetkililerine bildirecektir.

    - Bilgi ve Belge Güvenliği

- Ticaret Odası ve Yüklenici arasında her türlü belge alışverişi esnasında tutanak düzenlenecektir.

- Ticaret Odası, Yükleniciye, çalışma planı doğrultusunda taranacak tüm belgeleri klasör veya karton dosya olarak teslim edecektir.

- Projenin tüm safhalarında silme, ilave vs. gibi dokuman içeriğini değiştirecek herhangi bir işlem yapılmayacak, belgenin orijinalliği korunacaktır.

- Yüklenici, iş bitiminde oluşturulan elektronik arşivin kopyasını hiçbir şekilde Oda dışarısına çıkarmayacak ve üçüncü kişilerle paylaşmayacaktır. Aksi bir durumun tespit edilmesi durumunda yasal sorumluluklar dâhil olmak kaydıyla yüklenici Ticaret Odasına ihale bedelinin iki (2) katı tazminat ödeyecektir. Firmanın kapanması veya lağvedilmesi halinde, yüklenici firma sorumlularının sorumluluklarını düşürmez. Yasalar çerçevesinde sorumlulukları devam etmektedir.

YAPILACAK İŞLER

    - Evrakların Elektronik Arşive Aktarılması (Tarama)

- Elektronik ortama aktarılmak için taranacak olan belgeler farklı ebatlarda olabildiği gibi (A3, A4, A5 vs.) dosya veya klasörler şeklinde de bulunabilmektedir.

- Tarama ile ilgili olarak taranacak belgelerin kalitesine ve netliğine bağlı olarak görüntüler en az 200 DPI ve Gri Tonlamalı olacaktır. Bu değerden aşağı olan görüntüler kabul edilmeyecektir. Kullanım açısından verimli olmaması durumunda DPI yükseltilebilecektir.

- Bu kaydetme şekli; içerisinde birden fazla belge sayfası görüntüsü barındıran PDF olacaktır.

- Yüklenici tarafından belgelere ait ciltler ve belge sayfaları ön tespitten geçirilecek, ciltli, kağıt cinsi açısından yırtılmaya müsait pelur, saman kağıt vb. belgelerin taranmasında, bilgi kaybına neden olmaması ve belgelere zarar verilmemesi açısından uygun teknoloji ürünleri kullanılacak ve görüntü minimum orijinal belge netliğinde olacaktır.

- Belgelerin net okunması açısından, tarama esnasında farklı tonlardaki görüntü üzerindeki kirliliğin giderilmesi açısından netleştirme işlemi gerekiyor ise kullanılan tarama yazılımı tarafından netleştirme, renk temizleme ve görüntü düzeltme işlemi yapılacaktır.

- Birbirine yapışık halde bulunan sayfalar yırtılmadan ve herhangi bir şekilde zarar verilmeden taranacaktır.

- İyi görüntü alabilmek için büyültme, küçültme, çevirme, büyüteç tutma özellikleri gerçekleştirilecektir.

- Bir belgenin veya belge yığınının taraması bittikten sonra bilgisayar ortamında Yüklenici firmaya ait kontrol operatörleri yardımı ile taranan görüntüler sayfa atlamalarına, renk bozukluklarına ve daha farklı görüntü üzerinde oluşabilecek olumsuz durumlara karşı sistem üzerinden kontrol edilecektir.

- Herhangi bir bozukluk ve atlama tespit edildiğinde o görüntünün yerine yenisi hemen taranıp aynı sırada yerine yerleştirilecektir.

- Ticaret Odası kontrol teşkilatı yetkilileri tarafından kontrol sonucunda, görüntülerin arşivcilik ilke ve standartlarında öngörülen format ve çözünürlük değerlerine sahip olup olmadıklarına, orijinale uygunluklarına, malzemenin kayıpsız olup olmadığına bakılarak, belirtilen kriterlere uygun olmayan görüntüler tutanakla kayıt altına alınarak Yüklenici firmaya iletilecektir. Uygun olmayan görüntüler ilave bir bedel ödenmeksizin ve istenilen şartları taşıyana kadar tekrarlanacaktır.

    - İndeksleme

- Tarama sonucu meydana çıkan görüntü belgeleri Ticaret Odası Arşivinde ilgili olduğu kayıtlara uygun indeks alanları ile indekslenecektir.

- Tespit edilen indeksleme bilgilerine ait gerekli alanlar, kullanılacak olan Tarama ve İndeksleme Modülünde kurum veya birim arşiv sorumlusunun da istekleri göz önünde bulundurularak açılacak ve bu alanlara görüntü belgelerine ait indeks bilgilerinin girişi sağlanacaktır.

- İndekslemesi yapılacak görüntü belgesi ile arşiv programı arasındaki bağın sağlanması Yüklenicinin sorumluluğunda olacaktır.

- İndeks bilgilerinin doğru ve sağlam girilmesi açısından okunamayan görüntü belgeleri üzerinde, operatöre yardımcı olması ve bilginin doğru okunması açısından kademeli oranlarda büyültme işlemi yapılabilmelidir.

- Görüntü belgeleri ile ilgili hatalı ve eksik indeks bilgisi girişi yapılan kayıtlar tespit edildiğinde, Yüklenici bilgi giriş işini ilgili görüntü belgeleri için yenileyecektir.

- Yüklenici, üye bilgileri (Üye No, Ticaret Sicil Müdürlüğü, Ticaret Sicil No, Unvan) ve evrak bilgileri (Belge Grubu[Tescil/Belge/Yazışma], Belge Tarihi, Belge Tipi[Yaklaşık 30 farklı tip], Açıklama[en fazla 100 karakter]) eksiksiz olarak indeksleyecektir.

    - MODÜLLER VE VERİTABANI

- Bu proje kapsamında Tarama ve İndeksleme Modülü ile Elektronik Arşiv Görüntüleme ve Çıkartma Modülü geliştirilecektir.

- Modüller çok kurulumlu ve sunuculu mimari yapıda tasarlanmış olacaktır.

- Modüllerin yapısı, teknik detaylar analiz çalışmaları yapılarak Ticaret Odası yapısına özel olarak belirlenecektir. Oluşturulacak modüllerin veri tabanı ve kullanıcılarca kullanılacak olan ara yüzleri ile ilgili olarak Ticaret Odası’nın onayı alınacaktır.

- Program üzerinde değişiklik istenilmesi durumunda; alan ekleme, çıkarma, düzenleme ve her türlü değişikliklerde yüklenici kendisi çözüm üretecektir.

- Proje için üretilecek program Ticaret Odasının kullandığı veri tabanı ile kullanılabilecek bir yapıda olacak ve kullanılan Oda Sicil ve Ticaret Sicil Modüllerine entegre edilebilir olacaktır.

- Elektronik ortama aktarılan evraklar üzerinde her türlü inceleme işlemleri Elektronik Arşiv Görüntüleme ve Çıkartma Modülü üzerinden fiziki evraka ihtiyaç duymaksızın yapılabilmelidir. Üye firmaya ait elektronik arşivin tamamının veya bir bölümünün yazıcı çıktısı tek seferde alınabilmedir. Aynı şekilde bir üye firmaya ait elektronik arşivin tamamı veya bir bölümü belirlenen klasöre çıkartılarak kullanıcı bilgisayarında kaydedilebilmelidir.

- İndeksleme bilgileri üzerinde her türlü sorgulama büyük küçük harf duyarlılığı olmadan yapılabilmelidir.

İŞ BİTİMİNDE TESLİM EDİLECEKLER

- İş bitiminde Yükleniciye verilen karton dosya ve klasörler yerleri değişmemiş olarak, asli düzen içinde ve içerikleri eksiksiz bir şekilde teslim edecektir.

- Yüklenici, iş bitiminde Tarama ve İndeksleme Modülü ile Elektronik Arşiv Görüntüleme ve Çıkartma Modülünü Ticaret Odasına kaynak kodlarıyla birlikte teslim edecektir.

- Yüklenici proje süresince Ticaret Odasından aldığı veya oluşturduğu her türlü doküman, donanım ve büro malzemelerini iş bitiminde Ticaret Odasına aldığı haliyle teslim edecektir.

- Proje esnasında Yüklenici tarafından tutulan her türlü kayıt ve tutanaklar (kağıt veya elektronik ortamda bulunan) teslim edilecektir.

- Proje bitiminde tüm proje safhalarının ayrıntılarını içeren bitiş raporu hazırlanarak Ticaret Odasına sunulacaktır.

EVRAK/DOSYA/KLASÖR ve MEKÂN GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ ŞARTLAR

- Çalışmalar, Ticaret Odası tarafından görevlendirilecek uzman personel denetiminde yapılacaktır. Yüklenici firma tüm çalışmalarında elemanların güvenilir olmasına dikkat edecek, Ticaret Odası tarafından konulacak olan kurallara ve çalışma saatlerine uyulmasını sağlayacaktır.

- Çalışma sırasında; Yüklenici firma, elemanların evrak/dosya/klasör vb. malzemelere verebilecekleri muhtemel bir hasar veya kayıptan doğrudan sorumlu olacaktır.

- Çalışma yapılan mekândan dışarıya kesinlikle hiçbir malzeme ve sayısallaştırılmış görüntüler çıkarılmayacaktır.

- Yüklenici firma ve çalışanları, bu işten edindiği ve kullandığı tüm bilgileri, üçüncü şahıslara her ne surette olursa olsun açıklayamaz ve veremez. Firma, bu işte çalıştıracağı elemanlarının seçiminde bu hususu göz önüne alacaktır. Aksi halde oluşacak dolaylı veya dolaysız her türlü maddi ve manevi zararı Yüklenici firma ihale bedelinin iki (2) katı olarak tazmin edecektir.

DİĞER HUSUSLAR

- Yüklenici firma kuruma önceden yazılı bildirmek ve kurumun uygun görmesi halinde, mesai saatleri dışında ve/veya resmi tatil günlerinde vardiyalı çalışma yapabilecektir.

- İşin aksamadan yürütülmesi için, Ticaret Odası ve yüklenici firma sorumlularından oluşan bir ekip, ayda en az bir kez durum değerlendirmesi yapmak için bir araya gelecek ve durum değerlendirmesi toplantısı yapacaktır. Yapılacak toplantılarda görüşülen hususlar tutanak altına alınacaktır. Bu tutanaklar, karşılıklı olarak yaşanacak uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılabilecektir.

- İşin süresi sözleşmenin imzalanıp yer teslimi yapılmasından itibaren 300 (ÜçYüz) takvim günüdür.

(Bu bölümde sözleşme hedeflerinin hayata geçirilmesi için bu sözleşme kapsamında yaptırılacak işler açık ve ayrıntılı bir şekilde belirtilecektir.)

3.3	Sonuçlar

- 1 (bir) milyon evrakın taranarak dijital ortama aktarılması ile Adana Ticaret Odası ve Adana Sanayi Odası’nın üyelerine sunduğu hizmetin kalitesinin ve süratinin artması, fiziksel dosyaya olan bağımlılığın ortadan kalkması.

- Firma yetkililerinin kendi firmalarına ait e-arşive internet üzerinden ulaşabilmesi.

(Yukarıdaki faaliyetler sonucunda elde edilecekler net olarak belirtilir.)

4.	LOJİSTİK VE ZAMANLAMA

4.1.	Hizmetin sağlanacağı yer:

Adana Ticaret Odası Hizmet Binasının Fiziksel mekânları kullanılacaktır.

Adana Ticaret Odası Adres: Abidinpaşa caddesi No:52 01010 Seyhan/ Adana

4.2.	Başlama tarihi ve uygulama süresi

Öngörülen başlama tarihi 15.01.2016 olup uygulama süresi bu tarihten itibaren 300(üçyüz) gün olacaktır.

5.	GEREKLİLİKLER

5.1.	Personel

(Sözleşmenin icra edilmesinde önemli role sahip tüm uzmanlar kilit  uzmanlardır. İstenen Kilit uzmanların profillerini (eğitim durumu, becerileri, deneyim, vs) belirtin.)

5.2.	Hizmet sağlayıcı tarafından temin edilecek ekipman ve olanaklar. Bu sözleşme kapsamında mal alımı yapılmayacaktır.

(Teklif verenden sözleşme şartlarını yerine getirirken ihtiyaç duyacağı bilgisayar, eğitim malzemesi ya da gerekli görebileceğiniz diğer ekipmanı sağlamasını isteyip istemediğinizi belirtiniz.)

6.	YÖNETİM / KONTROL VE NİHAİ ONAY

6.1.	Denetleyici

Adana Ticaret Odası Ticari Sicil Müdürü – Proje Personeli Süleyman KULAKSIZ

(Kurumunuzda hizmetlerin denetlenmesinden sorumlu kişinin adı.)

6.2.	Performans göstergelerinin tanımı

İş bitiminde 1 milyon adet evrakın yukarıda belirtilen kriterler kapsamında taranmış ve indekslenmiş olması.

(Denetçinin, hizmet sağlayıcının tedarik ettiği hizmetlerin amacına ulaşıp ulaşmadığı, ne kadar başarılı olduğunu değerlendirmek için kullanacağı performans göstergeleri bu bölümde tanımlanacaktır. )

6.3.	Özel gereksinimler ve şartlar

Bu ihale kapsamında, iş bitirme belgesi olarak sadece 5174 sayılı kanun kapsamında kurulmuş olan Ticaret/Sanayi ve Ticaret ve Sanayi Odalarına daha önce dijital arşiv uygulaması ve/veya tarama ve indeksleme hizmeti yapılmış olduğunu gösteren belgeler kabul edilecek olup; teklifle birlikte sunulması gerekmektedir.

Varsa özel şartlar bu bölümde eklenecektir.