###### Bölüm B: Taslak Sözleşme (Özel Koşullar) ve Ekleri

SÖZLEŞME VE ÖZEL KOŞULLAR

Genel Koşullardaki hükümlerde değişiklik varsa Özel Koşullarda değişiklikler belirtilir. Burada verilen Özel Koşullar örnek niteliğinde olup genel uygulamalara göre yazılmıştır. Bu nedenle sizin ihalenize ilişkin hükümleri de kapsar. Sizin için de geçerli olduğunu düşündüğünüz maddeleri aynen koruyabilirsiniz.

YAPIM İŞİ SÖZLEŞMESİ

Bir tarafta

Toros Üniversitesi, Bahçelievler Mah. 1857 Sokak, No:12, 33140 Yenişehir/Mersin

("Sözleşme Makamı"), ve

Diğer tarafta

 Tedarikçinin/Hizmet Sunucusunun/Yapım Müteahhidinin Tam Resmi Adı 

 Hukuki statüsü / ünvanı 

< Resmi tescil numarası >

<Açık resmi-tebligat adresi>

<Vergi dairesi ve numarası>,

(“Yüklenici”) olmak üzere,  taraflar aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır:

ÖZEL KOŞULLAR

- Konu

- Bu Sözleşmenin Konusu Mersin İli, Akdeniz İlçesi, Nusratiye Mahallesi, 56 ada, 2 parsel, Kagir Ortaokul (3 Ocak Ortaokulu) tescilli taşınmaz vakıf kültür varlığı yapılarında uygulanacak restorasyon uygulama işleridir.

- Taraflara İlişkin Bilgiler

  - Sözleşme Makamının;

- Adı: Toros Üniversitesi

- Adresi: Bahçelievler Kampüsü, Bahçelievler Mah. 1857 Sokak, No:12, 33140 Yenişehir/Mersin

- Telefon numarası: (0324) 325 33 00

- Faks numarası: (0324) 325 33 01

- Elektronik posta adresi: info@toros.edu.tr

  - Yüklenicinin;

- Adı, soyadı/ticaret unvanı:

- T.C. Kimlik No:

- Vergi Kimlik No:

- Yüklenicinin tebligata esas adresi:

- Telefon numarası:

- Bildirime esas faks numarası:

- Bildirime esas elektronik posta adresi:

  - Her iki taraf, 2.1. ve 2.2. maddelerinde belirtilen adreslerini tebligat adresi olarak kabul etmişlerdir. Adres değişiklikleri usulüne uygun şekilde karşı tarafa tebliğ edilmedikçe, en son bildirilen adrese yapılacak tebliğ, ilgili tarafa yapılmış sayılır. Yüklenicinin ortak girişim olması durumunda, pilot ortak veya koordinatör ortağa yapılan tebligatlar ortak girişimi oluşturan bütün ortaklara yapılmış sayılır.

  - Taraflar, yazılı tebligatı daha sonra süresi içinde yapmak kaydıyla, kurye, faks veya elektronik posta gibi diğer yollarla da bildirim yapabilirler.

- İşin adı, yapılma yeri, niteliği, türü ve miktarı

  - İşin Adı: Çukurova Kalkınma Ajansı -Toros Üniversitesi Kâgir Ortaokul (3 Ocak Ortaokulu) Binası Restorasyon Uygulama İşleri

  - İşin Yapılma Yeri: Mersin İli, Akdeniz İlçesi, Nusratiye Mahallesi, 56 ada, 2 parsel, Kagir Ortaokul (3 Ocak Ortaokulu) tescilli taşınmaz vakıf kültür varlığı yapıları

  - İşin Niteliği, Türü ve Miktarı: Miktarı sözleşme ekinde belirtilen tescilli taşınmaz vakıf kültür varlığı yapıların elektrik altyapı işleri

- Sözleşmenin dili

- Sözleşmenin dili Türkçe’dir.

- Tanımlar

- Bu Sözleşmenin uygulanmasında, Genel Koşullar, “Vakıf Kültür Varlıklarının Onarımları Ve Restorasyonları İle Çevre Düzenlemesine İlişkin Mal Ve Hizmet Alımlarına Dair Usul Ve Esaslar” (bundan sonra “Usul ve Esaslar” olarak anılacaktır) ve Uygulama İşleri Genel Şartnamesi (bundan sonra Genel Şartname olarak anılacaktır) ve ihale dokümanında yer alan tanımlar geçerlidir.

- Sözleşmenin Yapısı

  - Yüklenici, bu ihalede belirlenmiş olan ve öncelik sırasına göre, Özel Koşullar (“Özel Koşullar”) ve aşağıdaki Eklerde belirtilen koşullardan oluşan şartların,  gereğine uygun olarak faaliyetlerini sürdürecektir:

Ek-1: Genel Koşullar

Ek-2: Teknik Şartname (İş Tanımı)

Ek-3: Teknik Teklif

Ek-4: Mali Teklif (Bütçe Dökümü)

Ek-5: Standart Formlar ve Diğer Gerekli Belgeler

Ek-6: Uygulama İşleri Genel Şartnamesi

Ek-7: Vakıf Kültür Varlıklarının Onarımları Ve Restorasyonları İle Çevre Düzenlemesine İlişkin Mal Ve Hizmet Alımlarına Dair Usul Ve Esaslar

  - Yukarıdaki belgeler arasında herhangi bir çelişki olması durumunda, bunların hükümleri, yukarıda belirtilen öncelik sırasına göre uygulanır.

  - Sözleşme, ekindeki ihale dokümanı ve diğer belgelerle bir bütündür, Sözleşme Makamını ve Yükleniciyi bağlar. Ancak, Sözleşme hükümleri ile ihale dokümanını oluşturan belgelerdeki hükümler arasında çelişki veya farklılık olması halinde, ihale dokümanında yer alan hükümler esas alınır.

- Sözleşme bedeli ve Ödemeler

  - Sözleşme Bedeli	: .......………… TL’dir.

  - Sözleşme kapsamında ön ödeme yapılmayacaktır.

  - Ödemeler hakediş esasına göre yapılacaktır. Sözleşme Makamı, Yüklenicinin ödeme için gerekli evrakları ve ödeme talebini intikal ettirmesinden itibaren inceleme yapacak ve ödemenin yapılması için uygunluğun tespit edilmesi üzerine transfer gerçekleştirilecektir.

  - Bu Sözleşme, birim fiyat sözleşme olup, ihale dokümanında yer alan ön ve/veya kesin projelere ( ihale dokümanında mevcut olan projelere göre biri veya her ikisi yazılır) ve bunlara ilişkin mahal listeleri ile birim fiyat tariflerine dayalı olarak, Sözleşme Makamınca hazırlanmış birim fiyat teklif cetvelinde yer alan her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için yüklenici tarafından teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan tutarların toplamı olan 7.1 bendinde belirtilen bedel üzerinden akdedilmiştir. Yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde, birim fiyat teklif cetvelinde yüklenicinin teklif ettiği ve sözleşme bedelinin tespitinde kullanılan birim fiyatlar ile varsa sonradan tespit edilen yeni birim fiyatlar esas alınır.

  - Hakediş raporları, bu Sözleşmenin eki olan Genel Koşullar ve Uygulama İşleri Genel Şartnamesinde düzenlenen esaslar çerçevesinde, kanuni kesintiler de yapılarak her ayın ilk beş iş günü içinde düzenlenir. Hazırlanan hakedişler raporları Sözleşme Makamınca onaylandıktan sonra otuz gün içinde tahakkuka bağlanarak on beş gün içinde ödenir.

- Bu iş için sözleşme bedeli üzerinden;

- 2019 Yılında %30

- 2020 Yılında %70

- ödenek tespit olunmuştur. Yüklenici onarım, restorasyon ve rekonstrüksiyon işi için sözleşmede belirtilen ödenekleri iş programına uygun şekilde imalat ve/veya ihzarat olarak sarf etmek zorundadır.

  - Yukarıda belirtilen yılı ödenekleri, toplam sözleşme bedeli içinde kalmak kaydıyla Yüklenicinin de görüşü alınarak artırılabilir. Yüklenici artırılan ödenekleri, onaylanan revize iş programına uygun şekilde yılı içinde imalat ve/veya ihzarat olarak gerçekleştirmek zorundadır.

  - Sözleşme Makamının talebi olmaksızın Yüklenici iş programına nazaran daha fazla iş yaparsa, Sözleşme Makamı bu fazla işin bedelini imkan bulduğu takdirde öder.

  - Yüklenici, her türlü hakediş ve alacaklarını Sözleşme Makamının yazılı izni olmaksızın başkalarına temlik edemez. Temliknamelerin noter tarafından düzenlenmesi ve Sözleşme Makamınca istenilen kayıt ve şartları taşıması gerekir.

- Sözleşme bedeline dahil olan giderler

  - Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin her türlü vergi, resim, harç, yapı kullanım izin belgesi giderleri vb giderler ile ulaşım, sözleşme kapsamındaki her türlü sigorta giderleri sözleşme bedeline dahildir. İlgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak Katma Değer Vergisi sözleşme bedeline dahil olmayıp, Sözleşme Makamı tarafından Yükleniciye ödenir. Yurt dışı (KKTC dahil) işlerde Katma Değer Vergisi sözleşme bedeline dahil olup hakediş ödemelerinde Katma Değer Vergisi Sözleşme Makamı tarafından Yükleniciye ayrıca ödenmeyecektir.

- Başlama tarihi

Uygulamaya başlama tarihi sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 (beş) gün içinde Genel Koşullar ve Genel Şartname hükümlerine göre yer teslimin yapıldığı tarih şeklindedir.

- Uygulama Süresi

  - Sözleşmenin II ve III no.lu ekleri dâhilinde ifade edilen görevlerin uygulama süresi, başlama tarihinden itibaren  150  gündür.

  - Yüklenici taahhüdün tümünü, başlama tarihinden itibaren 10.1 bendinde belirtilen gün içinde tamamlayarak geçici kabule hazır hale getirmek zorundadır. Sürenin hesaplanmasında; havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmayan dönemi ile resmi tatil günleri dikkate alındığından, bu nedenlerle ayrıca süre uzatımı verilmez.

  - Bu işyerinde havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmadığı günler yoktur. Ancak, işin bitiminde bu devre dikkate alınmaz ve Sözleşme Makamı Yükleniciden teknik şartları yerine getirerek işi tamamlaması için bu dönemde çalışmasını isteyebilir. Zorunlu nedenlerle ertesi yıla sâri hale gelen işlerde, çalışmaya uygun olmayan devre, ödenek durumuna ve imalatın cinsine göre dikkate alınır.

- Teminata ilişkin hükümler

  - Kesin teminat

    - Yüklenici,..........................(rakam ve yazıyla)........................... kesin teminat vermiştir.

    - Teminatın, teminat  mektubu şeklinde verilmesi halinde; kesin teminat mektubunun süresi  …/…/…. tarihine kadardır. Kanunda veya sözleşmede belirtilen haller ile cezalı çalışma nedeniyle kesin kabulün gecikeceğinin anlaşılması durumunda teminat mektubunun süresi de işteki gecikmeyi karşılayacak şekilde uzatılır.

  - Ek kesin teminat

    - Fiyat farkı hesaplanmasının öngörülmesi halinde, fiyat farkı olarak ödenecek bedelin ve/veya iş artışı olması halinde bu artış tutarının % 6’sı oranında teminat olarak kabul edilen değerler üzerinden ek kesin teminat alınır. Fiyat farkı olarak ödenecek bedel üzerinden hesaplanan ek kesin teminat hakedişlerden kesinti yapılmak suretiyle de karşılanabilir.

    - Ek kesin teminatın teminat mektubu olması halinde, ek kesin teminat mektubunun süresi, kesin teminat mektubunun süresinden daha az olamaz.

  - Yüklenici tarafından verilen kesin teminat ve ek kesin teminat, Genel Koşullar, “Usul ve Esaslar”ın 46 ncı maddesi ve bu şartnamede belirtilen değerlerle değiştirilebilir. Her ne suretle olursa olsun, Sözleşme Makamınca alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

  - Kesin teminatın ve ek kesin teminatın geri verilmesi

    - Kesin teminatın ve ek kesin teminatın geri verilmesi hususunda Genel Koşullar ve Uygulama İşleri Genel Şartnamesi hükümleri uygulanır.

- İş Programı

  - Yüklenici, iş programını yer tesliminin yapıldığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içinde, sözleşme bedeli üzerinden bir günde yapılması gereken iş tutarını hesaplayarak, ödeneklerin yıllara göre dağılım esasları ile varsa işin kısımları ile bitirme tarihlerini de dikkate alarak Sözleşme Makamınca verilen örneklere uygun olarak hazırlar. Bu programda ayrıca; iş kalemleri, aylık imalat ve iş miktarları, (ihzarat ödemesi öngörülen işlerde ihzaratı,   yıllık ödenek dilimleri ve bunların aylara dağılımı gösterilir ve iş programı en az 4 (dört) nüsha hazırlanarak onaylanmak üzere Sözleşme Makamına teslim edilir.

  - Sözleşme Makamı, iş programını verildiği tarihten başlamak üzere 15 (onbeş)  gün içinde onaylar

  - İş programının hazırlanması ve uygulanması ile ilgili diğer hususlarda Genel Koşullar ve Genel Şartname hükümleri uygulanır.

- - Avans verilmesi şartları ve miktarı

  - Bu iş için avans verilmeyecektir.

  - İhalesi döviz cinsinden yapılan ihalelerde avans verilmesi öngörülüyor ise avans para birimi sözleşmenin yapıldığı döviz cinsinden olacaktır. Sözleşmenin bağlı olduğu para birimi cinsinden düzenlenecek avans ödemeleri, avansa ait ödeme emri belgesinin düzenlendiği tarihteki Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası ABD Doları/Euro Döviz Satış Kuru üzerinden Türk Lirası olarak yapılacaktır.

- Fiyat farkı ödenmesi ve hesaplanması şartları

  - Yüklenici, gerek sözleşme süresi gerekse uzatılan süre içinde, sözleşmenin tamamen ifasına kadar, vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerde artışa gidilmesi veya yeni mali yükümlülüklerin ihdası gibi nedenlerle fiyat farkı verilmesi talebinde bulunamaz. Sözleşmesi yapılan yurt dışı (KKTC dahil) işlerde fiyat farkı verilmeyecektir.

  - Bu iş için fiyat farkı hesaplanmayacaktır. Ancak, mücbir sebepler veya Sözleşme Makamından kaynaklanan nedenlerle süre uzatımı verilmek suretiyle işin yıllara sari hale gelmesi durumunda,  27.06.2013 tarihli ve 2013/5217 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslar” gereğince fiyat farkı ödemesi yapılacaktır.

  - Genel Koşullar ve Genel Şartname hükümleri uygulanacaktır.

  - Sözleşmede yer alan fiyat farkına ilişkin esas ve usullerde sözleşme imzalandıktan sonra değişiklik yapılamaz.

- Alt yükleniciler

  - İhale konusu işte Sözleşme Makamının onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak, yurt dışı (KKTC dahil) işler hariç işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. Alt yüklenicilerin yaptıkları işlerle ilgili sorumluluğu yüklenicinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

  - Alt yüklenicilere ilişkin kriterler;

    - İhale konusu işin sözleşmesinin yürütülmesi sırasında Sözleşme Makamının onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Sözleşme Makamı, yüklenicinin yazılı talebi üzerine alt yüklenicide arayacağı kriterleri belirleyerek yükleniciye bildirir.

- Montaj, işletmeye alma, eğitim, bakım onarım, yedek parça gibi destek hizmetlerine ait şartlar

  - Montajı yapılacak tüm ekipmanların aylık ve/veya yıllık bakımları yüklenici tarafından 1 yıl süre ile bilabedel yaptırılacaktır.

  - Montajı yapılacak tüm ekipmanların garanti süresi en az 2 yıl olacaktır.

- İşin ve iş yerinin korunması ve sigortalanması

  - Yüklenici; işyerlerindeki her türlü araç, malzeme, ihzarat, iş ve hizmet makineleri, taşıtlar, tesisler ile sözleşme konusu iş için, işin özellik ve niteliğine göre, işe başlama tarihinden geçici kabul tarihine kadar geçen süre içinde oluşabilecek deprem, su baskını, toprak kayması, fırtına, yangın gibi doğal afetler ile hırsızlık, sabotaj gibi risklere karşı, Genel Koşullar ve Genel Şartnamede yer alan hükümler çerçevesinde “inşaat sigortası (bütün riskler)” yaptırmak zorundadır. Yurt dışı (KKTC dahil) işlerde “inşaat sigortası (bütün riskler)” aranmayacaktır.

  - Yüklenici, işin geçici kabul tarihinden kesin kabul tarihine kadar geçecek süreye ilişkin;

- Yüklenicinin sözleşme şartları dahilindeki yükümlülükleri kapsamında eksik ve kusurların giderilmesi amacıyla yaptığı çalışmalar sırasında sigortalı kıymetlere verdiği zarar ve ziyanlar,

- Bakım devresi esnasında ortaya çıkan ve inşaat devresinde yüklenicinin sorumlu olduğu bir nedene dayanan ziyan ve hasarlara,

karşı genişletilmiş bakım devresi teminatını içeren sigorta yaptırmak zorundadır.

  - Yüklenicinin iş ve iş yerinin korunması ve sigortalanması ile ilgili sorumlulukları konusunda Genel Koşullar ve  Genel Şartnamede yer alan hükümler uygulanır. Yurt dışı (KKTC dahil) işlerde “inşaat sigortası (bütün riskler)” aranmayacaktır.

.

- Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları

- Süre uzatımıyla ilgili hususlarda Genel Koşullar ve Genel Şartname hükümleri uygulanır.

- Teslim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar

- İşin teslim etme ve teslim alma şekil ve şartları ile kısmi kabul, geçici ve kesin kabul işlemleri Genel Koşullar ve Genel Şartname hükümlerine göre yürütülür.

- Teminat süresi

- Teminat süresi 12 ay olup,  bu süre geçici kabul itibar tarihinden başlar.

- Yapı denetimi ve sorumluluğuna ilişkin şartlar

- İşlerin denetimi, yapı denetim görevlisinin yetkileri, Yüklenici ile yapı denetim görevlisi arasındaki anlaşmazlıklar ve diğer hususlarda Genel Koşullar ve Genel Şartname hükümleri uygulanır.

- Yüklenicilerin/Alt yüklenicilerin sorumluluğu

- Yüklenici ve alt yüklenicinin sorumluluğuna ilişkin hususlarda Genel Koşullar ve Genel Şartnamede yer alan hükümler uygulanır.

- Teknik personel, makine, teçhizat ve ekipman bulundurulması

  - Yüklenici, 23.3. maddesi uyarınca, Sözleşme Makamına bildirdiği teknik personelin onaylandığının kendisine bildirildiği tarihten itibaren aşağıda adet ve unvanları belirtilen teknik personeli iş programına göre iş yerinde bulundurmak zorundadır.

Anahtar Teknik Personel istenilmektedir.

Adet          Pozisyonu             Meslek Unvanı                           Mesleki Özellikleri

1            Şantiye Şefi          Y.Mimar/Mimar                           En az 5 Yıl Deneyimli

1            Şantiye Müh.        Elektrik/Elektronik Mühendisi     En az 5 Yıl Deneyimli

1            Şantiye Müh.        İnşaat  Mühendisi                          En az 5 Yıl Deneyimli

Anahtar Teknik Personel olarak görev yapacak bu kişilerin (18/10/2019) ilan tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibarı ile isteklinin bünyesinde bulunması zorunludur. Bu personelin deneyim süresi mezuniyete ilişkin belge ile, aday veya isteklinin bünyesinde bulunduğu hususu ise, ilgili adına prim ödendiğini gösteren SSK onaylı belgeleri ile tevsik edilir. Anahtar teknik personelin isteklinin bünyesinde çalışacağına ve ihale konusu işte isteklinin anahtar teknik personeli olarak çalışacaklarına ilişkin yazılı beyanname vermesi zorunludur. Anahtar Teknik Personel olarak verilen mimar’ın restorasyon dalında iş deneyim veya iş denetlemesi olması zorunludur, bu belgelerin ihale teklif dosyasında olması zorunludur. Bu kriterlere uymayan yüklenici ile sözleşme yapılmayacak olup teminatı gelir kaydedilecektir.

Devamlı Saha Mühendisi İstenmektedir.

Aşağıda sayı ve unvanı belirtilen teknik personelin iş yerinde devamlı olarak bulundurulması zorunludur. İsteklinin, aşağıda belirtilen teknik personeli ihale üzerinde kaldığı takdirde istihdam edeceğine dair taahhütname vermesi zorunludur.

Adet         Pozisyonu                         Mesleki Unvanı                                         Mesleki Özellikleri

1          Saha Mühendisi            Elektrik/Elektronik Mühendisi                            En Az 5 Yıl Deneyimli

  - Yüklenici, yukarıda adet ve mesleki unvanı belirtilen teknik personeli Sözleşme Makamına süresinde bildirmediği veya iş programına göre iş başında bulundurmadığı takdirde;

- 1. Saha Mühendisi için 300 TL/Gün,

- ceza müteakiben düzenlenecek ilk hakedişten kesilir. Bu cezalar, yüklenicinin cezalı çalıştığı süre içerisinde yukarıdaki yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde de uygulanır.

  - Teknik personelin Sözleşme Makamına bildirilmesi ve iş yerinde bulundurulmasıyla ilgili hususlarda Genel Koşullar ve Genel Şartnamede yer alan hükümler uygulanır.

  - Yüklenici, işe başlama tarihinden itibaren aşağıda cinsi, çeşidi, adedi ve kapasitesi belirtilen makine, teçhizat ve ekipmanı iş programına uygun olarak iş yerinde bulundurmak zorundadır.

- Cinsi            Çeşidi                     Adedi                     Kapasitesi

- -    	           -			-		     -

- Sözleşmede değişiklik yapılması

- Sözleşme imzalandıktan sonra, sözleşme bedelinin aşılmaması ve Sözleşme Makamı ile Yüklenicinin karşılıklı olarak anlaşması kaydıyla, aşağıda belirtilen hususlarda sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılabilir:

- a) İşin yapılma yeri,

- b) İşin süresinden önce yapılması kaydıyla işin süresi ve bu süreye uygun olarak ödeme şartları

- Gecikme halinde uygulanacak cezalar ve sözleşmenin feshi

  - Bu sözleşmede belirtilen süre uzatımı halleri hariç, Yüklenicinin sözleşmeye uygun olarak işi süresinde bitirmediği takdirde en az on gün süreli yazılı ihtar yapılarak gecikme cezası uygulanır.

  - Yüklenicinin sözleşmeye uygun olarak işi süresinde bitirmediği takdirde, gecikilen her gün için ilk sözleşme bedelinin %0,03 (on binde üçü) oranında gecikme cezası uygulanır.

  - İhtarda belirtilen sürenin bitmesine rağmen aynı durumun devam etmesi halinde ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminatı gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

  - Gecikme cezaları ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın Yükleniciye yapılacak hakediş ödemelerinden kesilir. Bu cezaların hakediş ödemelerinden karşılanamaması halinde Yükleniciden ayrıca tahsilat yapılır.

  - Kısmi kabul öngörülmeyen işlerde işin tamamının bitirilmemesi halinde, günlük gecikme cezası sözleşme bedeli üzerinden alınır.

  - Kısmi gecikme cezası uygulanan işlerde, işin tamamının süresinde bitirilmemesi halinde gecikme cezası işin bitirilmeyen kısımları için uygulanır. Bu durumda sözleşme bedelinin tamamı üzerinden gecikme cezası uygulanmaz.

- Sözleşmenin feshine ilişkin şartlar

- Sözleşmenin Sözleşme Makamı veya Yüklenici tarafından feshedilmesine ilişkin şartlar ve sözleşmeye ilişkin diğer hususlarda Genel Koşullar, “Usul ve Esaslar” ile Uygulama İşleri Genel Şartnamesi hükümleri uygulanır.

- İhalelerden yasaklamaya ilişkin hususlar

  - Sözleşmenin uygulanması sürecinde yüklenicinin, Genel Koşullar, “Usul ve Esaslar”da sayılan yasak fiil ve davranışları ve sözleşmenin feshini düzenleyen hükümleri çerçevesinde yasak fiil veya davranışlarının özelliğine göre, Toros Üniversitesi Mütevelli Heyeti’nin belirleyeceği sürede Toros Üniversitesi ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı verilir.

  - Haklarında yasaklama kararı verilen tüzel kişilerin şahıs şirketi olması halinde şirket ortaklarının tamamı hakkında, sermaye şirketi olması halinde ise sermayesinin yarısından fazlasına sahip olan gerçek veya tüzel kişi ortaklar hakkında birinci fıkra hükmüne göre yasaklama kararı verilir. Haklarında yasaklama kararı verilenlerin gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre; ayrıca bir şahıs şirketinde ortak olmaları halinde bu şahıs şirketi hakkında da, sermaye şirketinde ortak olmaları halinde ise sermayesinin yarısından fazlasına sahip olmaları kaydıyla bu sermaye şirketi hakkında da aynı şekilde yasaklama kararı verilir.

  - Bu fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilenler, yasaklama kararının yürürlüğe girdiği tarihe kadar aynı Sözleşme Makamı tarafından yapılacak ihalelere de iştirak ettirilmezler.

  - Yasaklama kararları, yasaklamaya ilişkin kararın Mütevelli Heyeti Makamına sunulmasından itibaren kırkbeş gün içinde verilir.

- Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesi

- Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesine ilişkin hususlarda Genel Koşullar ve Uygulama İşleri Genel Şartname hükümleri uygulanır.

- Sözleşmede bulunmayan işlere ait birim fiyat tespiti

  - Sözleşme ve eklerinde birim fiyatı bulunmayan yeni iş kalemlerinin bedeli, Genel Koşullar ve Genel Şartname hükümlerine göre hesaplanır

  - Uygulama işlerinde iş kalemi miktarının değişmesi revize birim fiyat tespiti

    - Uygulama işlerinde iş kalemi miktarının değişmesi; sözleşme eki birim fiyat teklif cetvelinde yer alan bir iş kaleminin miktarında, işin devamı sırasında %20’yi aşan artışın meydana gelmesi ve toplam artışın aynı zamanda sözleşme bedelinin yüzde 5’ini geçmesi halinde, iş kalemi teklif fiyatı revize edilir ve bu iş kaleminin yüzde yirmiyi aşan kısmına revize birim fiyat üzerinden ödeme yapılır.

  - Revize birim fiyatın tespiti;

- Yüklenicinin teklif birim fiyatı, ihale yılı birim fiyatından düşük ise revize birim fiyat uygulanmaz, teklif birim fiyat üzerinden ödemeye devam edilir.

- Yüklenicinin teklif birim fiyatı, ihale yılı birim fiyatından yüksek ise revize birim fiyat, iş programına göre artışa konu imalatın uygulamasının yapıldığı ilk yılın birim fiyatı olarak kabul edilecektir.

- İhale dokümanında verilen ilgili iş kalemine ait özel analizlerde, uygulama yılı rayiçleri (Sırasıyla; Vakıflar Genel Müdürlüğü, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları) kullanılarak, rayici yok ise uygulama ayı piyasa rayiçleri konulmak suretiyle revize birim fiyat tespit edilir.

- Yurt Dışı işlerde (KKTC dahil) Revize Fiyat uygulanmayacaktır.

- Yüklenicinin sözleşme konusu iş ile ilgili çalıştıracağı personele ilişkin sorumlulukları

  - Yüklenicinin sözleşme konusu işte çalıştıracağı personelle ilgili sorumlulukları ve buna ilişkin şartlarda, Genel Koşullar ve Genel Şartname hükümleri uygulanır.

  - Yüklenici, tüm giderleri kendisine ait olmak üzere çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlüdür. Bu çerçevede; çalışanların iş güvenliği uzmanı, iş yeri hekimi ve zorunlu olması halinde diğer sağlık personeli tarafından sunulan hizmetlerden yararlanması, çalışanların sağlık gözetiminin yapılması, mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dâhil her türlü tedbirin alınması, organizasyonun yapılması, gerekli araç ve gereçlerin sağlanması, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen şartlara uygun hâle getirilmesi ve mevcut durumun iyileştirilmesi, işyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığının izlenmesi, denetlenmesi ve uygunsuzlukların giderilmesi gibi iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı kapsamında iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin alınması zorunlu tedbirler yüklenicinin sorumluluğundadır.

- Diğer Hususlar

  - İstekliler tekliflerinin ekinde; gerçek kişi istekliler ve tüzel kişi isteklilerinin temsile yetkili ortakları, müdürleri ve tüzel kişiliğin yarıdan fazla hissesine sahip gerçek kişiler ile tüzel kişiliklerin bu vasıflardaki kişilerinin T.C. Kimlik ve Vergi Kimlik Numaralarını vereceklerdir. İsteklinin ortak girişim olması halinde, T.C. Kimlik ve Vergi Kimlik Numaraları, pilot ortak ve özel ortaklar tarafından ayrı ayrı verilecektir.

  - Birim fiyat cetvelindeki iş kalemleri için teklif edilen fiyatlar, iki ondalık basamak olacak şekilde verilecektir. İhaleye girecek olan istekliler, Sözleşme Makamına sunacakları teklif birim fiyat cetvelini teklifleri kapsamında yazılı ve imzalı olarak ayrıca, CD halinde Sözleşme Makamına sunacaktır.

  - Geçici kabul noksanları için sözleşme bedelinin %3’ üne (yüzdeüçüne) karşılık gelen kısmı tutulur ve bu tutar, geçici kabul noksanı bulunmayan işlerde geçici kabul onay tarihinden sonra, geçici kabul noksanı bulunan işlerde ise bu eksiklerin tamamlanmasını müteakip, geçici kabul onay tarihinden sonra yükleniciye ödenir.

  - Sözleşme Makamı bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesinde serbesttir.

  - Birim fiyat teklif cetvelleri teklif dosyasına ek olarak dijital ortamda da (CD olarak, excel formatında) sunulacaktır.

- Hüküm bulunmayan haller

  - Bu sözleşme ve eklerinde hüküm bulunmayan hallerde, ilgisine göre 4734 sayılı Kanun ve 4735 sayılı Kanun hükümleri ile Genel Koşullar, “Usul ve Esaslar”, bu Kanunlar, Genel Koşullar ve “Usul ve Esaslar”da hüküm bulunmaması halinde ise genel hükümler uygulanır.

  - Yüklenici sözleşmenin uygulaması sürecinde; adres değişikliği, ortaklık oranları değişikliği, yönetim ve temsilcilerindeki değişiklikler gibi her türlü değişikliği en kısa sürede Sözleşme Makamına yazılı olarak bildirmek zorunda olup, bildirim yapılmaması durumunda ihale işlem dosyası bilgilerine göre yapılan işlemlerden ve hukuki sonuçlarından sorumludur.

- Yürürlük

- Bu sözleşme taraflarca imzalandığı tarihte yürürlüğe girer.

- Raporlama

Yüklenici, ilerleme raporlarını Genel Koşulların ilgili maddelerinde ve Şartnamede belirtildiği şekliyle sunar.

- İletişim-Tebligat Adresleri

  - Sözleşme Makamı ve Yüklenici arasındaki bu sözleşme ile ilgili tüm yazışmalarda sözleşmenin başlığı ve kimlik numarası belirtilecektir. Yazışmalar, bu sözleşmedeki adreslere posta, faks yoluyla gönderilecek veya elden teslim edilecektir.

  - Tarafların yukarıda yazılı olarak bildirdiği adrese yapılacak tebligat kendisine yapılmış sayılır. Tarafların adres değişikliğine ilişkin yazılı bildirimde bulunmaması halinde yeni adresine tebligat yapılamamasından sorumluluk kabul edilmez.

- Sözleşmenin tabi olduğu hukuk ve dili

  - Sözleşmede düzenlenmeyen her husus Türkiye Cumhuriyeti kanunları kapsamında değerlendirilecektir.

  - Sözleşmenin dili; taraflar arasındaki bütün yazılı iletişim Türkçe yapılır.

- Anlaşmazlıkların giderilmesi

  - Bu sözleşmeyle ilgili ya da bu sözleşmeden dolayı ortaya çıkan ve diğer herhangi bir şekilde çözümlenemeyen herhangi bir anlaşmazlık Mersin mahkemelerince çözülür.

İş bu sözleşme, bir tanesi Sözleşme Makamı diğeri ise Yüklenicide kalacak şekilde, iki asıl nüsha olarak hazırlanmıştır.

| Yüklenicinin |  | Sözleşme Makamının |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Adı: |  | Adı: |  |
| Unvanı: |  | Unvanı: |  |
| İmzası: |  | İmzası: |  |
| Tarih: |  | Tarih: |  |

Yüklenici olan taraf şahıs olduğu durumlarda.

Geçerli olan hallerde. Şahıslar için, kimlik numarası, pasaport ya da eşdeğer diğer belge numarasını belirtiniz.