###### Söz. Ek-2: Teknik Şartname (İş Tanımı)

İŞ TANIMI (TEKNİK ŞARTNAME) STANDART FORMU                           	          (Söz. EK:2a)

(Hizmet Alımları için)

Sözleşme Adı: TARIMA DAYALI SU ÜRÜNLERİ İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ FİZİBİLİTE RAPORU HAZIRLAMA PROJESİ

Referans no : TR62/18/FD/0003

1.	ARKA PLAN

1.1.	Projeniz hakkında genel bilgi

Akdeniz Bölgesinde su ürünleri üretim miktarını arttırmak, bölgenin yurt içi ve yurt dışı pazarlara ürün tedarik kapasitesini arttırarak yerel kalkınmasını desteklemek için Adana ili Karataş İlçesinde tatlı ve tuzlu suların bir arada bulunduğu bölgede (ekli krokide gösterilen) kurulacak Tarıma Dayalı Su Ürünleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (TDSÜİOSB) kurulması planlanmaktadır.

TDSÜİOSB’nin kurulması planlanan Karataş ilçesi, Doğu Akdeniz bölgesinde, Seyhan ve Ceyhan nehirlerinin doğal sınırları içerisinde yer almaktadır. İlçenin 2015 Yılı sayımları sonucuna göre ilçenin nüfusu 21.939 kişidir. Ayrıca ilçe, eğitim ve sağlık göstergelerinde bölge ortalamasının altındadır.

Bölgenin en önemli gelir kalemleri: Balıkçılık, turizm, tarım ve hayvancılıktır.

Sayıları 500 civarında olan balıkçı esnafının örgütlendiği bir kooperatif aktif olarak faaliyettedir Küçük ve orta düzeyde gerçekleşen balıkçılık, karides avcılığı ne yazık ki düşük profilli ve geliri düşük düzeyde seyretmektedir.

Bölgede planlanacak kümelenme ile tuzlu su, tatlı su, kabuklu ürünler üretimi ile birlikte bu ürünlerin değerlendirileceği ve üretilecek su ürünlerinin yemlerinin üretileceği sanayi alanı yer alacaktır.

Üretilmesi planlanan çeşitler: Çupra, levrek, kefal, dil, trança, mercan, pangasuz, yayın, tilapya, sazan, kerevit, karides vb

1.2.	Sözleşme Makamı  Akdeniz Su Ürünleri ve Hayvansal Mamulleri İhracatçıları Birliği’dir.

2.	SÖZLEŞME HEDEFLERİ

2.1	Hizmet sağlayıcıdan beklenen sonuçlar: Hizmet sağlayıcı, planlanan TDSÜİOSB’ye ait alt yapı planlarını hazırlayacaktır. Ayrıca gerek saha çalışmaları ile gerekse hazırlanacak alt yapı planlarına bağlı olarak TDSÜİOSB kurulumu maliyetlerini çıkaracaktır. Hazırlanacak fizibilite çalışmasında bu verileri değerlendirerek OSB’nin yapılabilirliği konusunda kapsamlı bir rapor hazırlamakla yükümlüdür.

3.	İŞİN KAPSAMI

3.1.	Genel

a. Altyapı Planlarının Hazırlanması Hizmeti

b. Fizibilite Hazırlama Danışmanlık Hizmeti

3.2.	Detaylı faaliyetler listesi

a. Altyapı Planlarının Hazırlanması Hizmeti

- Jeofizik alt yapı planının hazırlanması

- Parsel planının hazırlanması

- Projenin Genel Vaziyet Planı hazırlanması

- TDSÜİOSB kuruluş maliyetlerinin çıkarılması

- Örnek Üretim tesisi vaziyet planının hazırlanması

Bu çalışmada aşağıdaki detaylar göz önünde bulundurulacaktır:

- TDSÜİOSB’de parsel yerleşim planları oluşturulacaktır.

- Potansiyel yatırım büyüklükleri belirlenerek, vaziyet planı yerleşimi yapılacaktır.

- Gerekli idari bina, sosyal alanlar, yollar belirlenerek planlara işlenecektir.

- Tatlı su ve deniz suyu iletim hatlarının ne şekilde olacağı belirlenerek planlara işlenecektir.

- Yol ve su kanallarının (Tatlısu ve tuzlu su) kesitleri çıkarılacaktır.

- Fizibilite raporunda değerlendirilmek üzere TDSÜİOSB kuruluş inşaat maliyetleri çıkarılacaktır.

- TDSÜİOSB’de yapılan parselasyon çalışmasına göre örnek olarak bir parselde kurulacak bir üretim tesisinin genel vaziyet planı çıkarılacaktır.

b. Fizibilite Hazırlama Danışmanlık Hizmeti

Fizibilite Raporu aşağıdaki hususlara göre hazırlanmalıdır:

- Adana’nın mevcut OSBler açısından mevcut durumunun analizinin yapılması

- Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri (TDİOSB) Uygulama Yönetmeliği ve kurulacak TDSÜİOSB’nin bu yönetmeliğe uygunluğun incelenmesi

- Yatırım yerine ilişkin seçim kriterleri açıklanması

- Kuruluş yeri faktörlerinin incelenmesi ve avantaj ve dezavantajlarının belirlenmesi

- Kurulacak TDSÜİOSB’nin talep analizinin yapılması

- Kurulacak TDSÜİOSB konusundaki risklerin analizinin yapılması

- Organizasyon şeması ve çalışacak personel sayısı niteliklerinin belirlenmesi

- Kurulacak TDSÜİOSB’ye ilişkin tüm kuruluş ve işletme maliyet kalemlerinin belirlenmesi ve maliyetlerin gerekçelendirilerek hesaplanması; kalemler için mali ve teknik inceleme yapılarak alternatif teknoloji ve yöntemlerin de önerilmesi.

- Sabit Yatırımın Gerçekleştirilmesindeki süreç faaliyet planı/termin planı oluşturulması,

- Kurulacak TDSÜİOSB’nin gelir kalemlerinin belirlenmesi ve gelirinin gerekçelendirilerek hesaplanması.

- TDSÜİOSB’nin kurulacağı araziden mevcut durumda elde edilen gelirin tespit edilmesi ve bu gelirin yatırım sonrası elde edilmesi öngörülen gelirle kıyaslanması

- Toplam yatırım tablosu (sabit yatırım * Başlangıç İşletme sermayesi yatırımı) oluşturulması

- Tam kapasitede yıllık üretim ve işletme giderleri tablosu oluşturulması

- Tam kapasitede yıllık işletme için gerekli enerji, su tüketimlerinin hesabının yapılması

- Tam kapasitede yıllık personel giderleri hesaplanması

- Tam kapasitede işletme sermayesi tablosu ve hesabının yapılması

- Ortalama Verimlilik Yöntemi, Geri Ödeme Süresi, Net Bugünkü Değer, vb finansal yöntemler kullanılarak yatırımın uygunluğunun belirlenmesi.

- Finansman ihtiyacı tablosunun oluşturulması

- Proforma ve nakit akım tablolarının oluşturulması

- Yatırımın uygulanabilir olması için gerekli ideal ve azami işletme maliyetlerinin belirlenmesi.

- Projenin Sektörel ve/veya Bölgesel Kalkınma Amaçlarına (Politika, plan ve programları) uygun olup olmadığının araştırılması ve raporlanması

- TDSÜİOSB’nin yasal mevzuatına ilişkin bilgiler ve buna uygun yatırım avantajları, teşvik ve destek unsurlarının belirlenmesi

- TDSÜİOSB’de kullanılacak suyun TDSÜİOSB’ye taşınma alternatiflerinin incelenerek ayrı ayrı maliyetlerinin hesaplanması

- TDSÜİOSB’nin toplam günlük su sarfiyatının/ihtiyacının ne olacağının teknik ve mali açıdan incelemesi ve bu ihtiyaçların nasıl ve ne şekilde temin edileceğinin belirlenmesi,

- TDSÜİOSB’nin toplam günlük elektrik sarfiyatının ne olacağının hesaplanması ve bu ihtiyaçların nasıl ve ne şekilde temin edileceğinin belirtilmesi,

- Üretim tesislerinde kullanılan suyun arıtma ihtiyacının olup olmayacağı, ihtiyaç olması halinde ne şekilde arıtılacağı ve nasıl değerlendirileceğinin belirtilmesi

- Fizibilite raporu için; Fizibilite Raporu Formu’nun (Ek-1: Yatırım maliyeti 10.000.000 TL (On Milyon Türk Lirası) ve üzerinde olacağı öngörülen fizibilite çalışmaları için) kullanılması zorunludur.

3.3	Sonuçlar

Yukarıdaki çalışmalar sonucunda aşağıdaki sonuçlar elde edilecektir.

a. Altyapı Planlarının Hazırlanması Hizmeti

- TDSÜİOSB alanının jeofizik altyapı planı hazırlanmıştır.

- TDSÜİOSB parsel planının hazırlanmıştır.

- TDSÜİOSB genel vaziyet planının hazırlanmıştır.

- TDSÜİOSB kuruluş maliyetleri çıkarışmıştır.

- Örnek bir üretim tesisinin vaziyet planı oluşturulmuştur.

- Gerekli idari bina, sosyal alanlar, yollar belirlenmiş ve planlara işlenmiştir.

- Tatlı su ve deniz suyu iletim hatları belirlenerek planlara işlenmiştir.

b. Fizibilite Hazırlama Danışmanlık Hizmeti

Fizibilite Raporu aşağıdaki hususlara göre hazırlanmalıdır:

- Adana’nın mevcut OSB’ler açısından mevcut durumunun analizi yapılmıştır.

- Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri (TDİOSB) Uygulama Yönetmeliği ve kurulacak TDSÜİOSB’nin bu yönetmeliğe uygunluğu incelenmiştir.

- Yatırım yerine ilişkin seçim kriterleri açıklanmıştır.

- Kuruluş yeri faktörlerinin incelenmiş ve avantaj ve dezavantajları açıklanmıştır.

- Kurulacak TDSÜİOSB’nin talep analizi yapılmıştır.

- Kurulacak TDSÜİOSB konusunda risk analizi yapılmıştır.

- Organizasyon şeması ve çalışacak personel sayısı niteliklerinin belirlenmiştir.

- Kurulacak TDSÜİOSB’ye ilişkin tüm kuruluş ve işletme maliyet kalemleri belirlenmiştir. Bu maliyetler gerekçelendirilerek hesaplanmıştır. Maliyet kalemleri için mali ve teknik inceleme yapılarak alternatif teknoloji ve yöntemlerle kıyaslanmıştır.

- Sabit Yatırımın Gerçekleştirilmesindeki süreç faaliyet planı/termin planı oluşturulmuştur.

- Kurulacak TDSÜİOSB’nin gelir kalemleri belirlenmiş ve gelirinin gerekçelendirilerek hesaplaması yapılmıştır.

- TDSÜİOSB’nin kurulacağı araziden mevcut durumda elde edilen gelir tespit edilmiş ve bu gelirin yatırım sonrası elde edilmesi öngörülen gelirle kıyaslanması yapılmıştır.

- Toplam yatırım tablosu (Sabit yatırım + Başlangıç işletme sermayesi yatırımı) oluşturulmuştur.

- Tam kapasitede yıllık üretim ve işletme giderleri tablosu oluşturulmuştur.

- Tam kapasitede yıllık işletme için gerekli enerji, su tüketimlerinin hesabı yapılmıştır.

- Tam kapasitede yıllık personel giderleri hesaplanmıştır.

- Tam kapasitede işletme sermayesi tablosu ve hesabı yapılmıştır.

- Ortalama Verimlilik Yöntemi, Geri Ödeme Süresi, Net Bugünkü Değer vb. finansal yöntemler kullanılarak yatırımın uygunluğu belirlenmiştir.

- Finansman ihtiyacı tablosu oluşturulmuştur.

- Proforma ve nakit akım tablolarının oluşturulmuştur.

- Yatırımın uygulanabilir olması için gerekli ideal ve azami işletme maliyetlerinin belirlenmiştir.

- Projenin Sektörel ve/veya Bölgesel Kalkınma Amaçlarına (Politika, plan ve programları) uygun olup olmadığının araştırılıp raporlanmıştır.

- TDSÜİOSB’nin yasal mevzuatına ilişkin bilgiler, yatırım avantajları, teşvik ve destek unsurları araştırılarak raporlanmıştır.

- TDSÜİOSB’de kullanılacak suyun TDSÜİOSB’ye taşınma alternatifleri incelenerek ayrı ayrı maliyetlerinin hesaplaması yapılmıştır.

- TDSÜİOSB’nin toplam su sarfiyatının/ihtiyacının ne olacağının teknik ve mali açıdan incelenmiş ve bu ihtiyaçların nasıl ve ne şekilde temin edileceği tespit edilmiştir.

- TDSÜİOSB’nin toplam elektrik sarfiyatının ne olacağı hesaplanmıştır ve bu ihtiyaçların nasıl ve ne şekilde temin edileceği belirtilmiştir.

- Üretim tesislerinde kullanılan suyun arıtma ihtiyacının olup olmayacağı, ihtiyaç olması halinde ne şekilde arıtılacağı ve nasıl değerlendirileceğinin belirtilmiştir.

- Fizibilite raporu için; Fizibilite Raporu Formunun (Ek-1: Yatırım maliyeti 10.000.000 TL (On Milyon Türk Lirası) ve üzerinde olacağı öngörülen fizibilite çalışmaları için) kullanılmıştır.

4.	LOJİSTİK VE ZAMANLAMA

4.1.	Hizmetin sağlanacağı yer:

Altyapı planlarının hazırlanması için yürütülecek çalışmalar Adana ili Karataş İlçesinde ekli krokide belirtilen bölgeyi kapsayacaktır.  Alt yapı planlarının hazırlanması sürecinde gerekli etütleri sahada yapılacak olup diğer çizim işlemleri isteklinin ofisinde, AHSİB merkezinde veya isteklinin istediği yerde yapılabilecektir.

Fizibilite çalışmaları sürecinde sahada yapılacak analiz ve araştırmaların dışındaki hazırlık süreci, isteklinin uygun gördüğü yerlerde yapılabilir. İstekli fizibilite hazırlık sürecinde AHSİB merkezi, kendi ofisi, TDSÜİOSB de yatırım yapmak isteyen potansiyel yatırımcıların ofislerinde gerekli görüşmeleri yapabilir

4.2.	Başlama tarihi ve uygulama süresi

Başlama tarihi ihalenin gerçekleştirilmesinden sonra yüklenici ile sözleşme imzalama tarihidir. Uygulama süresi bu tarihten itibaren 5 ay olacaktır.

5.	GEREKLİLİKLER

5.1.	Personel

İstekliler; fizibilite hazırlama ve altyapı planları ile ilgili olarak aşağıda bulunan ekibi bünyesinde bulunduracaktır veya sözleşmeli olarak bulunduracağını taahhüt etmelidir. İstekli dilerse aşağıda belirtilen ekip ve/veya hizmetlerin bir bölümünü başka firmalardan hizmet alımı yoluyla gerçekleştirebilir.

Ekip:

1 adet Uzman (İşletme, iktisat, kamu yönetimi, mühendislik öncelikli olmak üzere proje ve fizibilite hazırlama konusunda çalışmış/diğer dört yıllık fakülte mezunu, proje ve fizibilite konusunda tecrübeli)

2 adet Araştırmacı (İşletme/ iktisat/ kamu yönetimi/ mühendislik öncelikli olmak üzere diğer lisans mezunları)

-1 Adet İnşaat Mühendisi (En az 20 Yıl)

-1 Adet İnşaat Teknikeri (En az 5 Yıl)

-1 Adet Harita Mühendisi (En az 20 Yıl)

-2 Adet Harita Teknikeri (En az 10 Yıl)

Çalıştırılacak kişilerle ilgili “Kilit Personelin Mesleki Deneyimi (Ek-5c)” ve “Hizmet Alımı İhalelerinde Kilit Uzmanlar İçin Münhasırlık ve Müsaitlik Taahhüdü” belgelerinin eksiksiz olarak doldurulması gerekmektedir

5.2.	Hizmet sağlayıcı tarafından temin edilecek ekipman ve olanaklar. Bu sözleşme kapsamında mal alımı yapılmayacaktır.

a) Projenin ölçüm ve çiziminin yapılmasından, maliyetinin çıkarılmasından ve fizibilite raporunun hazırlanmasından istekli sorumlu olacaktır.  (İstekliler bu işlemlerin gerçekleştirilmesi aşamasında hizmetin bir bölümünü başka firmalardan hizmet alımı yoluyla gerçekleştirebilir.)

b) Tüm ekip ve ekipman hizmet sağlayıcı tarafından temin edilecektir. İstekli çizimlerle ilgili olarak aşağıdaki ekipman ve programları sağlayacağını beyan etmelidir.

-1 Adet Lisanslı Statik Hesap Programı

-1 Adet Lisanslı Harita Programı

-1 Adet Total Station

-3 Adet GPS

-1 Adet Drone

-1 Adet Arazi Aracı

6.	YÖNETİM / KONTROL VE NİHAİ ONAY

6.1.	Denetleyici

Hizmetlerin denetlenmesinden ASHİB sorumludur. ASHİB adına Denetim görevini proje koordinatörü gerçekleştirecektir.

6.2.	Performans göstergelerinin tanımı

Projenin performans göstergeleri şunlardır:

- Fizibilite Raporu (5 adet basılı 5 adet CD ortamında)

- Altyapı Planları (2 nüsha basılı 5 adet cd ortamında)

Akdeniz Su Ürünleri ve Hayvansal Mamulleri İhracatçıları Birliği’nde hizmetlerin denetlenmesinden sorumlu kişi Proje Koordinatörüdür.

Muayene ve kabul prosedürünün tamamlanması açısından, aksi Sözleşme’de açıkça belirtilmedikçe, Yüklenici işin analizinde ve gerçekleştirilmesi sürecinde ürettiği ve kullandığı yazılı veya elektronik formattaki belge ve dokümanların referansını ve en az bir kopyasını ihale makamına herhangi ek bir yükümlülük getirmeksizin teslim etmek zorundadır.

6.3.	Özel gereksinimler ve şartlar

a) Alan çalışması, çizim gibi faaliyetleri yürüten firma çalışanlarının tüm ihtiyaçları istekli tarafından karşılanacak, yeme içme, ulaşım ve barınma gibi ihtiyaçlar için ekstra herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.

b) İnceleme sonucunda fizibilite raporunun uygun bulunmaması halinde firmaya herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.

c) Her türlü vergi, harç ve resim istekli firmaya aittir.

d) Herhangi bir fiyat farkı ödenmeyecektir.

e) Her türlü araç yakıt tüketimleri istekli firmaya ait olacaktır.

f) İhalenin isteklinin uhdesinde kalması durumunda hazırlanacak fizibilite raporu, 2018-2020 Dönemi Kamu Yatırım Programı Hazırlama Rehberi ekinde yer alan Fizibilite Rapor Formatına (Ek 1) uygun olarak hazırlanacaktır.

g) Fizibilite desteği kapsamında yüklenici firma tarafından hazırlanan taslak fizibilite raporu sözleşme uygulama döneminin bitiş tarihinden en az 1 (bir) ay öncesine kadar Ajans tarafından inceleme ve değerlendirme yapılabilmesi amacıyla yararlanıcı kuruma (sözleşme makamı) sunulmalıdır. Bu kapsamda sözleşme makamı, yükleniciden ek bilgi ve belge talebinde bulunabilir. Bu bilgi ve belgeleri yüklenici firmanın en kısa zamanda Ajansa iletmek üzere sözleşme makamına sunması gerekmektedir. Taslak fizibilite raporlarının Ajans ve sözleşme makamı tarafından yapılan incelemelerde yeterli düzeyde bulunmaması durumunda, yüklenicinin gerekli düzeltmeleri en kısa sürede tamamlaması beklenecektir. İnceleme ve değerlendirme için zamanında sözleşme makamına iletilmeyen fizibilitelere ilişkin harcamalar sözleşme makamı tarafından kısmen veya tamamen uygun maliyet sayılmayabilir.

7. EKLER

- Fizibilite Rapor Formatı: Fizibilite raporu; Yatırım maliyeti 10.000.000 TL (On Milyon Türk Lirası) ve üzerinde olacağı öngörülen fizibilite çalışmaları için kullanılan Fizibilite rapor formatında hazırlanacaktır.

- Çalışma Alanına ait kroki